|  |
| --- |
| Tecnológico de Costa Rica - Escuela de Computación  IC 6831 - Aseguramiento de la Calidad  Prof. Erick Hernández Bonilla |

**Minuta de trabajo #6**

|  |  |
| --- | --- |
| Proyecto CRM (Customer Relationship Management) | |
| Fecha: 18 de Noviembre del 2017 | Lugar: Vía Skype |
| Hora Inicio: 11:30:00 am | Hora Finalización: 3:30 pm |

Participantes:

|  |  |
| --- | --- |
| Estudiante | Jonnathan Rodríguez Martínez |
| Estudiante | Edwin Cen Xu |
| Estudiante | Melissa Molina Corrales |

**Agenda**

1. Modificación de los casos de prueba para el portal de clientes.
2. Ejecución de pruebas de caja negra.
3. Creación de pruebas programadas para los requerimientos: Registro de clientes y seguimiento a entrenamientos.
4. Modificación del registro de errores encontrados.
5. Creación de pruebas programadas para los requerimientos: Puntos de Contacto y Reportes de Errores.
6. Realizar segunda auditoría de código.

**La reunión se inicia a la 11:30 am**

La reunión inicia a las 11:30 am el 18 de Noviembre del 2017, esta reunión se inicializa con la modificación de los casos de prueba para el portal de clientes. Luego de definir estos casos de prueba se procede a la ejecución de pruebas de caja negra y se procede a registrar los errores encontrados.

Por otro lado se define cuales miembros del equipo realizarán las pruebas programadas para los requerimientos nuevos del sistema.

La reunión se realiza entre los estudiantes de computación Melissa Molina Corrales, Jonathan Rodríguez y Edwin Cen Xu.

Se tomaron los siguientes puntos a revisar en la reunión:

**Modificación de los casos de prueba para el portal de clientes**

Los estudiantes Melissa Molina Corrales, Jonathan Rodríguez y Edwin Cen Xu, deciden que se deben modificar los casos de prueba, e irlos haciendo conforme se va probando la interfaz, ya que existen diversos cambios que no habían sido tomados en cuenta en los casos de prueba anteriores, de esta forma se van realizando las pruebas de caja negra de forma eficiente y rápida.

**Creación de pruebas programadas para los requerimientos: Registro de clientes y seguimiento a entrenamientos.**

Los estudiantes Melissa Molina Corrales, Jonathan Rodríguez y Edwin Cen Xu, deciden que se deben comenzar las pruebas programadas para los requerimientos nuevos.

**Inspección de Código**

Los estudiantes Melissa Molina Corrales, Jonathan Rodríguez y Edwin Cen Xu, deciden que se debe realizar una inspección de código ya que se han realizado diversos cambios en el código del sistema desde la última inspección, esto con el fin de asegurar que todos hayan seguido el estándar de programación.

**Tareas Asignadas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Accionable** | **Encargado** | **Fecha Límite** |
| Modificación de los casos de prueba. | **Melissa Molina Corrales** | **18/11/2017** |
| Ejecución de los casos de prueba de caja negra | **Melissa Molina Corrales** | **18/11/2017** |
| Modificación del registro de errores | **Melissa Molina Corrales** | **18/11/2017** |
| Creación de las pruebas programadas para los requerimientos: Seguimientos a entrenamientos y registro de clientes. | **Jonathan Rodriguez** | **19/11/2017** |
| Creación de las pruebas programadas para los requerimientos: Puntos de Contacto y Reportes de errores. | **Edwin Cen Xu** | **19/11/2017** |
| Realizar segunda auditoría de código. | **Melissa Molina**  **Jonnathan Rodríguez**  **Edwin Cen Xu** | **20/11/2017** |

**Firmas de Recibido**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jonnathan Rodríguez Edwin Cen Xu

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Melissa Molina Corrales Erick Hernández Bonilla